1. **Projeto Humanize Online**
   1. **Gestão do Projeto**

1.1.1 Planejamento e Elaboração de Documentos (Termo, Escopo, etc.)

1.1.2 Reuniões de Alinhamento (com Júlia Ribeiro e equipe)

1.1.3 Acompanhamento e Controle de Prazo e Custos

1.1.4 Relatórios de Status e Comunicação

* 1. **Módulo de Gestão de Serviços**

1.2.1 Back-end (API)

1.2.1.1 Modelagem e Criação do Banco de Dados

1.2.1.2 Desenvolvimento dos Endpoints da API

1.2.2 Front-end (Interface)

 1.2.2.1 Design da Interface (Esboços/Wireframes)

 1.2.2.2 Desenvolvimento da Tela de Início, Serviços e Formulário de contato e de orçamento, Página de Cadastro e Agendamento Online

1.2.3 Testes

 1.2.3.1 Testes Unitários da API

 1.2.3.2 Testes de Integração (Front-end + Back-end)

**1.3 Módulo de Orçamento**

1.3.1 Back-end (API)

1.3.1.1 Criação e Armazenamento de Orçamentos: *Serviço que recebe as escolhas do cliente (serviços/pacotes) e gera o orçamento. Registro automático no banco de dados, vinculado ao cadastro do cliente.*

1.3.1.2 Integrações Externas: *Integração com Google Calendar para vincular orçamentos a reuniões. Integração com WhatsApp e e-mail para envio do orçamento ao cliente.*

1.3.2 Front-end (Interface)

1.3.2.1 Simulador de Orçamentos: *Seleção de pacotes e serviços e Cálculo automático em tempo real.*

1.3.2.2 Apresentação ao Cliente: *Exibição do orçamento de forma clara e Opção de exportar em PDF ou enviar por e-mail/WhatsApp.*

1.3.2.3 Tela de Agendamento Integrado: *Após gerar o orçamento, o cliente pode agendar uma reunião online diretamente.*

1.3.3 Testes

1.3.3.1 Testes Unitários: *Verificar funcionamento dos cálculos, geração de PDFs e chamadas da API.*

1.3.3.2 Testes de Usabilidade: *Garantir que o simulador é fácil de usar e rápido (especialmente no celular).*

1.3.3.3 Testes de Integração: *Fluxo no qual o cliente seleciona serviços, gera orçamento, exporta/enviou e em seguida agenda a reunião.*

**1.4 Implantação e Treinamento**

1.4.1 Configuração do Ambiente de Produção (Nuvem)

        1.4.2 Treinamento dos Funcionários da Agência

        1.4.3 Operação Assistida (Suporte na primeira semana)